Информация о результатах реализации государственной программы Республики Дагестан «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2014-2016 годы» за 2014 год.

Государственная программа Республики Дагестан «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года № 665. Принятие Программы было обусловлено необходимостью проведения единой бюджетной политики в части исполнения консолидированного бюджета Республики Дагестан, осуществления бюджетного учета и составления бюджетной отчетности всеми получателями средств бюджета Республики Дагестан, совершенствования методов управления финансово-бюджетной системой Республики Дагестан на основе современных технологий.

Основными целями Программы являются:

повышение эффективности работы финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан;

переход к централизованному управлению финансами республики посредством формирования единого информационного пространства;

обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения контрактов.

Программа предполагает решение следующих задач:

развитие программного комплекса по проектированию бюджета, формированию перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий с целью обеспечения перехода органов государственной власти Республики Дагестан на программно-целевой принцип формирования бюджета ("программный бюджет");

создание программного комплекса на основе веб-технологий по управлению процессами государственного и муниципального заказа;

развитие республиканского комплекса по сбору отчетности об исполнении бюджетов;

создание и эксплуатация защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса;

создание интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов на основе веб-технологий.

В рамках Программы в 2014 году ответственным исполнителем – Министерством финансов Республики Дагестан – проведено два открытых конкурса. По их результатам заключены контракты с ОАО «Комнет» № К-01/2014 от 24 января 2014 г. на сумму 8 899 872 руб. и с ООО «Нелко» № К-02/2014 от 31 января 2014 г. на сумму 76 300 000 руб. На 1 января 2015 г. по первому контракту профинансировано 8 899 872 руб., по второму 76 300 000 руб., что в сумме составляет 85 199 872 руб. Первый контракт охватывает мероприятие 4 «Создание и эксплуатация защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса», второй – мероприятия 1, 3, 5, 7, 9.

Краткая информация о ходе реализации мероприятий Программы приведена в Таблице 1. Затраты в разрезе мероприятий Программы приведены в Таблице 2. В соответствии с Законами Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 110 и от 30 декабря 2014 года № 95, произведено сокращение средств на реализацию Программы в 2014 году со 115 млн. руб. до 85,2 млн. руб., что привело к отсутствию финансирования по мероприятиям 2, 6 и 8.

По мероприятию 1 «Централизованное приобретение лицензий на функционирующие в республике программные продукты по формированию и исполнению бюджетов, и бухгалтерскому учету в государственных учреждениях» были приобретены лицензии на 2014 год на программное обеспечение по исполнению бюджетов «Бюджет-КС», «Свод-Смарт», «Бюджет-КС для поселений», «Кадры-КС», «Администратор-Д» для Министерства финансов РД, министерств (ведомств), финансовых управлений администраций городов и районов республики, сельских поселений.

По мероприятию 3 «Ввод в действие программного комплекса на основе WEB-технологий по формированию республиканского перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий» были приобретены лицензии на 2014 год на программный комплекс «Хранилище-КС» с подсистемами формирования перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий в (Госзадание-КС) с блоками по формированию ВЦП, Дрондов.

По мероприятию 4 «Создание и эксплуатация защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса» в 2014 году осуществлялась поддержка функционирования каналов связи между Минфином РД и финансовыми управлениями администраций городов и районов республики.

По мероприятию 5 «Внедрение программного комплекса на основе WEB-технологий по формированию и исполнению республиканского и муниципальных бюджетов» были приобретены лицензии на 2014 год на программное обеспечение «Бюджет-Смарт» для Минфина РД и финансовых управлений администраций городов и районов республики. Проведены работы по его внедрению.

По мероприятию 7 «Развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети Интернет для размещение информации о плановых и фактических показателях исполнения бюджета для обеспечения публичности, прозрачности и подотчетности органов государственной власти и учреждений Республики Дагестан» была приобретена лицензия на подсистему управления порталом общественных финансов в "Хранилище - КС" на 2014 год, проведена работа по развитию портала управления общественными финансами Республики Дагестан «Открытый бюджет» по адресу portal.minfinrd.ru.

По мероприятию 9 «Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их изменений» проведена работа по обучению сотрудников бюджетных учреждений в учебном центре в г.Махачкала, а также оказывались консультативные услуги по сопровождению программного обеспечения по исполнению бюджетов и программ для бюджетного учета «1С» в бюджетных учреждениях Республики Дагестан.

Мониторинг реализации программных мероприятий показал достижение к 1 января 2015 года запланированных годовых значений пяти целевых индикаторов из шести. Целевой индикатор «Удельный вес государственных и муниципальных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую web-систему управления процессами государственного и муниципального заказа» в 2014 году равен 0% в связи с отсутствием средств на реализацию мероприятия 6 «Ввод в действие программного комплекса на основе WEB-технологий по повышению эффективности управления процессами государственного и муниципального заказа». Значения, достигнутых на 1 января 2015 года показателей результативности Программы приведены в Таблице 3.

Реализация мероприятий Программы сделало возможным дальнейшее развитие автоматизации бюджетного процесса, совершенствование методов управления финансами, повышение эффективности работы финансовой системы Республики Дагестан. Создание и развитие в рамках Программы республиканского портала управления общественными финансами «Открытый бюджет» способствовало повышению публичности и прозрачности работы финансовой системы, органов государственной власти и учреждений Республики Дагестан.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 646 завершено действие государственная программа Республики Дагестан «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2014-2016 годы» и утверждена государственная программа Республики Дагестан «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы».