Показатели результативности государственных программ РД на 1 июля 2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование госпрограммы | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в государственной программе на текущий год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Достигнуто на 1.07.2015 г. | Отклонение (+,-) | Причины отклонения |
| Подпрограмма "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан" | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета, подключенных к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом Республики Дагестан для осуществления программно-целевого планирования | проц. | 80 | 75 | -5 | Работы будут завершены в течении года |
|  | Удельный вес государственных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного заказа | проц. | 0 | 0 | 0 | Работы на текущий год не запланированы |
|  | Удельный вес специалистов главных распорядителей средств республиканского бюджета и получателей средств республиканского бюджета, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | проц. | 65 | 62 | -3 | Работы будут завершены в течении года |
|  | Удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | проц. | 65 | 63 | -2 | Работы будут завершены в течении года |

Показатели результативности государственных программ РД.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование госпрограммы | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в государственной программе на текущий год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Достигнуто на 2015 г. | Отклонение (+,-) | Причины отклонения |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Республике Дагестан" | увеличение доли субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - республиканский бюджет) бюджетам муниципальных образований республики, распределение которых между муниципальными образованиями республики утверждено приложениями к закону о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований | проц. | 95 | 95 | 0 |  |
|  | количество муниципальных образований республики, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | проц. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | удельный вес муниципальных образований республики, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов, | проц. | 100 | 100 | 0 |  |
|  | доля муниципальных образований Республики Дагестан (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает 50 проц. утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (принимая во внимание особенности учета муниципального долга по бюджетным кредитам) | проц. | 100 | 100 | 0 |  |