Приложение № 3.

Информация о ходе реализации государственных программ РД по состоянию на 1 октября 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткая информация о ходе реализации мероприятий** | **Предложения по дальнейшей реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 11 480 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 2. | Сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 1 100 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 3. | Развитие централизованной республиканской системы бюджетного учета | В бюджете Республики Дагестан на 2015год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 4. | Приобретение техники и программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов по исполнению бюджетов и бюджетному учету | В бюджете Республики Дагестан на 2015год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 5. | Обеспечение эксплуатации защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса | Заключен и исполнен контракт с ОАО «Комнет» № К-02/2015 от 16 февраля 2015 г. на сумму 7 821 600руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 6. | Создание и развитие централизованной республиканской системы по повышению эффективности управления процессами государственного заказа | В бюджете Республики Дагестан на 2015год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 7. | Развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети "Интернет" | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 1 320 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 8. | Обеспечение интеграции автоматизированных систем проектирования и исполнения республиканского бюджета с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" в соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD14188D74522504EC501B94E094C386CA1959C75B78E2ADCa0G5M) создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р | В бюджете Республики Дагестан на 2015год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 9. | Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их развития | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 28 600 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |

Информация о ходе реализации государственных программ РД по состоянию на 1 октября 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА " СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткая информация о ходе реализации мероприятий** | **Предложения по дальнейшей реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований республики для:  - частичного покрытия дефицитов местных бюджетов;  - покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;  - осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;  - обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения. | Бюджетам муниципальных образований предоставлены бюджетные кредиты на исполнение долговых обязательств местного бюджета, а также на исполнение иных бюджетных обязательств местного назначения в общей сумме 699 200,0 тыс. рублей. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |
| 2. | Предоставление бюджету ГО «г. Махачкала» субсидий для осуществления функций столицы Республики Дагестан (в соответствии с Законом РД от 3 июля 1997 года №13 «О статусе столицы Республики Дагестан») | В республиканском бюджете РД на 2015 г. бюджету ГО «г. Махачкала» предусмотрены средства в сумме 300 000,0 тыс. рублей. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |
| 3. | Обеспечение сбалансированности бюджетов тех муниципальных образований республики, которым предоставления средств республиканского бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований недостаточно для реализации расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, или в процессе исполнения бюджетов которых возник недостаток доходов на финансовое обеспечение необходимых расходных обязательств, а также на покрытие непредвиденных ситуаций, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности населения муниципального образования республики и требующих дополнительных средств, не предусмотренных в местном бюджете, на основании отдельных поручений руководства Республики Дагестан. | В республиканском бюджете РД на 2015 год предусмотрены средства на эти цели. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |
| 4. | Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов в течение финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования социально значимых и приоритетных расходных обязательств. | Муниципальные образования РД профинансированы за 1 квартал на 25 % от годового плана. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |