Таблица 1.

Информация о результатах реализации государственной программы Республики Дагестан

«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2014-2016 годы»

за 2014 год.

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткая информация о ходе реализации мероприятий** | **Предложения по дальнейшей реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Централизованное приобретение лицензий на функционирующие в республике программные продукты по формированию и исполнению бюджетов, и бухгалтерскому учету в государственных учреждениях | Заключен и исполнен контракт с ООО «Нелко» № К-02/2014 от 31 января 2014 г. на сумму 76 300 000 руб. На реализацию данного мероприятия в рамках контракта израсходовано 14 092 266 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 2. | Приобретение техники и лицензионного программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов на основе WEB-технологий | В бюджете Республики Дагестан на 2014 год ([Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 110), средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено.](http://www.minfinrd.ru/data/docs/documents/index/1366021870.doc) | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 3. | Ввод в действие программного комплекса на основе WEB-технологий по формированию республиканского перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий | Заключен и исполнен контракт с ООО «Нелко» № К-02/2014 от 31 января 2014 г. на сумму 76 300 000 руб. На реализацию данного мероприятия в рамках контракта израсходовано 3 389 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 4. | Создание и эксплуатация защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса | Заключен и исполнен контракт с ОАО «Комнет» № К-01/2014 от 24 января 2014 г. на сумму 8 899 872 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 5. | Внедрение программного комплекса на основе WEB-технологий по формированию и исполнению республиканского и муниципальных бюджетов | Заключен и исполнен контракт с ООО «Нелко» № К-02/2014 от 31 января 2014 г. на сумму 76 300 000 руб. На реализацию данного мероприятия в рамках контракта израсходовано 9 622 616 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 6. | Ввод в действие программного комплекса на основе WEB-технологий по повышению эффективности управления процессами государственного и муниципального заказа | В бюджете Республики Дагестан на 2014 год ([Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 110), средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено.](http://www.minfinrd.ru/data/docs/documents/index/1366021870.doc) | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 7. | Развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети Интернет для размещение информации о плановых и фактических показателях исполнения бюджета для обеспечения публичности, прозрачности и подотчетности органов государственной власти и учреждений Республики Дагестан | Заключен и исполнен контракт с ООО «Нелко» № К-02/2014 от 31 января 2014 г. на сумму 76 300 000 руб. На реализацию данного мероприятия в рамках контракта израсходовано 1 196 118 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 8. | Обеспечение интеграции действующих автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета Республики Дагестан с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации «Электронный бюджет» в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной Распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 1275-р. | В бюджете Республики Дагестан на 2014 год ([Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 110), средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено.](http://www.minfinrd.ru/data/docs/documents/index/1366021870.doc) | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 9. | Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их изменений | Заключен и исполнен контракт с ООО «Нелко» № К-02/2014 от 31 января 2014 г. на сумму 76 300 000 руб. На реализацию данного мероприятия в рамках контракта израсходовано 48 000 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2015г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |